O Kanban do AgeBlind API conta como experiência?

Análise do quadro Kanban e orientações para o currículo de Giovani Feitosa

Sim, conta, e é uma boa evidência. Ele mostra Kanban aplicado de verdade, não só a palavra "Ágil" no currículo.

# O que o quadro comprova

- Limite de WIP explícito: "máx. 3 em Em Andamento".

- Fluxo com colunas definidas, inclusive o caminho de volta para tarefas bloqueadas.

- Definição de pronto: "card só fecha com entregável linkado". Cada card concluído tem evidência (testes, endpoint, arquivo).

- Planejamento em sprints, com estimativas em horas e dependências documentadas.

- Práticas ao redor: Conventional Commits, PRs com checklist e revisor diferente do autor, meta de cobertura de 70%.

Para ser preciso, descreva como "Kanban com sprints" (às vezes chamado de Scrumban). Isso é diferente de Scrum completo, que teria cerimônias, papéis e retrospectivas. Se um entrevistador perguntar sobre Scrum, responda com o que você fez de fato.

# O próprio projeto é um ativo

O AgeBlind API combina vários itens da vaga:

- Levantamento de requisitos e visão de usuário: design thinking, pesquisa e catálogo de rotas.

- Documentação: arquitetura, rotas e OpenAPI.

- Análise de dados: métricas de funil por faixa etária com alerta de impacto adverso.

- Visão institucional: LGPD art. 20 e CLT 373-A.

- Qualidade: 49 testes verdes.

# Ajustes antes de mostrar o quadro

Hoje ele tem inconsistências que um recrutador atento notaria:

- O cabeçalho diz 3 cards em andamento, mas só há 2 listados.

- A nota "Fase A ✅ (D-03, D-05 em andamento)" está desatualizada.

- Os cards D-01 a D-19 aparecem concluídos e também no Backlog.

- S1-11 (dataset seed) está em "A Fazer", mas os seeds de vagas e trilhas já existem.

- A coluna "Revisão" existe no fluxo, mas nunca é usada.

- Há mistura de unidades (horas e pontos) e IDs ausentes (S1-08, S1-12).

- A coluna "Responsável" diz "equipe". Se o projeto é individual, deixe claro, para não parecer que você exagerou.

# Como usar no currículo

Fica mais forte se o quadro estiver público. Suba o kanban.md no repositório ou use um GitHub Projects e linke no currículo. Para o projeto, sugiro algo assim, com "em desenvolvimento" até a tag v1.0.0:

AgeBlind API (em desenvolvimento): API REST em Java e Spring Boot (monolito modular) contra a discriminação etária em recrutamento: anonimização de currículos, auditoria de linguagem de vagas, ranking por competências e métricas de impacto adverso (LGPD). OpenAPI 3, 49 testes automatizados e gestão em Kanban com limite de WIP e 3 sprints.

Esse projeto deve entrar no topo da seção de projetos, junto com TaskFlow e LH Nautical.

# Próximos passos

Esse quadro responde à pergunta sobre Scrum/Kanban da análise anterior. Ainda faltam:

- Confirmar se o TaskFlow tem algum pipeline de CI/CD (ou remover o termo do currículo).

- Listar as ações reais de gestão na EMLURB, com números quando houver.

- Informar publicações ou apresentações feitas durante o mestrado.

- Enviar o link do repositório do AgeBlind para montar o currículo adaptado em Word.